**Иркутская область**

**Усть-Кутское муниципальное образование**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.12.2020г. № 536-п

г. Усть-Кут

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 05.12.2016 № 824-п «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций»** |

Во исполнение Порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального образования за счет средств местного бюджета, утвержденного Постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 24.08.2015 № 887-п, ст. 79 Бюджетного кодекса РФ, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. С учетом приоритетов и целей развития Усть-Кутского муниципального образования приложение № 1 к постановлению Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 05.12.2016 № 824-п «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций» изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему Постановлению).

2. Постановление Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 25.12.2020 № 533-п «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 05.12.2016 г. № 824-п» признать утратившим силу со дня вступления в силу решения Думы Усть-Кутского муниципального образования от 22.12.2020 № 17 «О бюджете Усть-Кутского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной общественно-политической газете «Ленские вести» Усть-Кутского муниципального образования, обнародовать на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования (admin-ukmo.ru). Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования), но не ранее 01.01.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**И.о. мэра Усть-Кутского**

**муниципального образования Ф.И. Даникёрова**

Приложение № 1

к постановлению Администрации Усть-Кутского муниципального образования

от 26.12.2020г. № 536-п

**Перечень объектов, в отношении которых Администрацией Усть-Кутского муниципального образования осуществляются бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений за счет средств местного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель осуществления бюджетных инвестиций | Наименование и характеристика объекта | Срок строительства, реконструкции, приобретения | Распределение предполагаемой стоимости строительства, реконструкции, приобретения по годам | Предельные сроки закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции, перевооружения, приобретения объекта муниципальной собственности | Орган, уполномоченный на осуществление бюджетных инвестиций | Организация, осуществляющая расходы, связанные с бюджетными инвестициями |
| 1 | строительство | Детский сад  Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-Кут, микрорайон «РЭБ»  Мощность объекта – 140 мест  Назначение – нежилое.  Ориентировочная стоимость строительства 200 000 000,00 рублей | 2022-2023 годы | 2022 год:  5 000 000,00 руб., в т.ч. 4 400 000,00 руб. – субсидия из областного бюджета  2023 год:  3 000 000,00 руб., в т.ч. 2 600 000,00 руб. – субсидия из областного бюджета | 31.12.2022 | Администрация Усть-Кутского муниципального образования (далее – УКМО) | - |
| 2 | строительство | Школа  Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-Кут, микрорайон «РЭБ».  Мощность объекта – 520 мест.  Ориентировочная стоимость строительства 552 000 000,00 рублей | 2022- 2024 годы | 2022 год:  7 000 000,00 руб., в т.ч. 6 000 000,00 руб. – субсидия из областного бюджета  2023 год:  276 000 000,00 руб., в т.ч. 274 100 000,00 руб. – субсидия из областного бюджета | 31.12.2022 | Администрация УКМО | - |
| 3 | строительство | Физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом  Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-Кут, микрорайон «РЭБ».  Мощность объекта – 366 посещений в смену.  Ориентировочная стоимость строительства 180 000 000,00 рублей | 2023-2024 годы | 2023 год:  72 000 000,00 руб., в т.ч. 62 000 000,00 руб. – субсидия из областного бюджета | 31.12.2023 | Администрация УКМО | - |
| 5 | строительство | Многофункциональный центр (дом культуры)  Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-Кут, микрорайон «РЭБ».  Мощность объекта – 400 мест.  Ориентировочная стоимость строительства 180 000 000,00 руб. | 2023-2024 годы | 2023 год:  72 000 000,00 руб., в т.ч. 62 000 000,00 руб. – субсидия из областного бюджета | 31.12.2023 | Администрация УКМО | - |
| 6 | проектирование | Проектирование многофункциональной спортивной площадки  Расположение участков: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Судостроительная, 8 и 10 | 2021 год | 567 000,00 руб. | 31.12.2021 | Администрация УКМО | - |
| 7 | проектирование | Проектирование многофункциональной спортивной площадки  Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, 17 | 2021 год | 567 000,00 руб. | 31.12.2021 | Администрация УКМО | - |
| 8 | проектирование | Проектирование многофункциональной спортивной площадки  Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кедровая | 2021 год | 490 000,00 руб. | 31.12.2021 | Администрация УКМО | - |
| 9 | проектирование | Проектирование многофункциональной спортивной площадки  Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Панихинская, 2 | 2021 год | 490 000,00 руб. | 31.12.2021 | Администрация УКМО | - |
| 10 | строительство с учетом демонтажа | Многофункциональная спортивная площадка.  Расположение: Иркутская обл., Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Тбилисская, д. 4.  Площадь 510 м2.  Общая стоимость строительства по состоянию на 3 квартал 2019 года - 3 895 662,65 рублей. | 2021 год | 4 973 008,00 руб. | 31.12.2021 | Администрация УКМО | - |
| 11 | строительство | Плавательный бассейн (ФОК).  Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 28.  Общая площадь здания 2376,5 м2.  Назначение - нежилое.  Сметная стоимость строительства в текущих ценах на 2 квартал 2019 г. - 166 769 678,95 рублей | 2017-2020 годы | 2021 год:  0,00 руб.\* | 31.12.2020 | Администрация УКМО | - |
|  | ***Итого:*** |  |  | ***2021 год:***  ***7 087 008,00 руб.***  ***2022 год:***  ***12 000 000,00 руб.***  ***2023 год:***  ***351 000 000,00 руб.*** |  |  |  |

*\* объемы ассигнований будут откорректированы при уточнении бюджета за счет остатков бюджетных средств в связи с переносом срока приема объекта на 2021 год*

Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального

образования по экономическим вопросам Ф.И.Даникёрова