Оценка эффективности муниципальной программы «Информатизация Администрации Усть-Кутского муниципального образования на период 2013-2015 годы» за 2015 год.

Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальной программы (Далее Программы) в Администрации Усть-Кутского муниципального образования разработаны целевые индикаторы - количественные показатели эффективности реализации Программы, отражающие степень достижения цели и решения задач. На основании вышеназванных показателей следует, что Программа выполнена не полностью. Основанием для данного утверждения является отсутствие системы электронного документооборота в Администрации УКМО как главного показателя выполнения Программы: 0% вместо 50% планируемых рабочих мест от общего числа в Администрации УКМО.

Положительным эффектом от выполнения Программы является тот факт, что в Администрации УКМО используется лицензионное программное обеспечение: операционные системы, пакеты офисных программ, антивирусное программное обеспечение: 100% к концу 2015 года, как и запланировано.

Замена парка компьютерной и оргтехники выполнено полностью, как и планировалось по Программе: 32 единицы к концу 2015, закуплены и введены в эксплуатацию серверы в количестве 2-х штук, аппаратный файервол Zyxel USG-100. В 2015 году проводились мероприятия по обеспечению информационной безопасности в Администрации УКМО на средства, запланированные по Программе: выполнено на 100 %. Частичная модернизация локальной вычислительной сети (Далее ЛВС) Администрации проводилась в соответствии с Программой: были закуплены и установлены сетевые коммутаторы, частично заменена  часть ЛВС Администрации УКМО: объём работ в 3% выполнен. Установлена, но из-за проблем с подрядчиком не запущена в работу система кондиционирования для серверного оборудования: по факту 0% вместо 100%. Ежегодное обучение специалистов финансового управления Администрации УКМО проводилось в соответствии с запланированными показателями: 1 человек в 2013 году, 5 в 2014 году – выполнено на 100%.