Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Усть-Кутском муниципальном образовании на 2016-2018 годы»

за 2018 год

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Усть-Кутском муниципальном образовании на 2016-2018 годы», утверждена постановлением Администрации  Усть-Кутского муниципального образования от 20.10.2016 г. № 750-п, от 30.12.2016 г. № 921-п, от 14.03.2017 г. № 134-п, от 09.11.2017 г. №545-п, от 09.04.2018 г. № 110-п, от 29.11.2018 г. № 478-п).

Цель программы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей;

Повышение правового  сознания и предупреждение  опасного поведения участников дорожного движения;

Обеспечение транспортной доступности (в период устойчивых низких  температур) населенных  пунктов Омолой, Боярск, Орлинга Усть-Кутского района, не имеющих круглогодичного транспортного  сообщения с районным центром.

Задачи программы:

1.Повышение уровня  теоритических знаний  по правилам дорожного движения и оказания первой доврачебной помощи детям;

2.Формирование практических  навыков культуры поведения детей на улицах и дорогах в целях предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

3.Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов вблизи дошкольных и школьных учреждений Усть-Кутского муниципального образования;

4. Выявление, ликвидация и профилактика возникновение опасных участков (концентрации аварийности) на автомобильных  дорогах общего пользования вблизи дошкольных и школьных учреждений Усть-Кутского муниципального образования.

По данной программе в бюджете Усть-Кутского муниципального образования было запланировано  на 2018 год  657,7 тыс.руб. исполнение составило 657,7 тыс.руб. или 100 %. За счет средств областного бюджета 1870,7 тыс. руб. исполнение 100%

Показатели оценки эффективности программы.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | По программе на 2018 год | По факту 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество детей, охваченных профилактическими мероприятиями, направленными на привитие навыков безопасного поведения на дорогах и улицах Усть-Кутского района | человек | 3500 | 3500 |
| 2. | Снижение количества ДТП с участием детей, в том числе, произошедших по вине детей | Шт. | 4 | 4 |
| 3. | Количество автобусов для перевозки детей, замененных в соответствии с существующим законодательством | Шт. | 1 | 1 |

Вывод: Показатели оценки  эффективности выполнены в полном объеме.

Председатель комитета по

экономике, социально-трудовым						К.В. Васильков

отношениям и ценам Администрации УКМО